# 智汇桥项目开发日志 - Day 3

AI 驱动的产学研用一体化智慧协同系统

# 「智汇桥」——AI驱动的产学研用一体化智慧协同系统

# 开发日志文档（Day 3）

## 一、项目基本信息

| 项目名称 | 智汇桥——AI驱动的产学研用一体化智慧协同系统 |
| --- | --- |
| 项目定位 | 连接教师、学生、实验室与校企资源，打造师-生-机协同的智慧校园中心 |
| 核心模块 | 科研项目智能撮合、校园闲置资源流转、教学辅助个性化支持 |
| 技术路线 | Spring Boot 3 + Vue 3 + MySQL 8.0 + Redis |
| 开发周期 | 2026年6月—9月 |
| 文档日期 | 2026年6月17日 |

## 二、今日工作内容

### 2.1 前端页面原型设计

完成8个核心页面的布局与交互设计：

• 首页：顶部导航菜单（首页/科研撮合/资源流转/教学辅助/个人中心）、轮播Banner展示平台核心价值、四个快捷入口（学生/教师/企业/管理员）、数据看板（项目数/资源数/用户数/匹配成功数）、最新动态滚动列表

• 科研项目列表页：按领域/状态筛选、关键词搜索、项目卡片（标题/负责人/团队人数/状态标签）

• 项目详情页：完整项目信息、教师可编辑/关闭项目、学生可点击“申请加入”并填写申请动机

• 企业需求列表页：技术需求展示、企业发布需求入口

• 资源列表页：按分类/状态筛选、资源卡片（名称/分类/位置/价格/状态）

• 资源详情与预约页：完整资源信息、日历组件选时间段、预约提交、拥有者审批

• 学习资源列表页：按类型/分类筛选、资源卡片（标题/类型/上传人/浏览下载量）

• 学习中心页：学习记录、进度、收藏资源，支持继续学习

• 登录/注册/个人主页：用户认证与信息管理

### 2.2 业务流程梳理

完成三大核心模块的业务流程设计：

科研撮合闭环

学生/教师注册 → 完善科研画像 → 教师发布项目/企业发布需求 → 学生浏览项目列表 → 查看项目详情 → 提交加入申请 → 教师审核申请 → 通过/拒绝 → 团队组建成功 → 项目启动

资源流转闭环

用户发布闲置资源 → 填写资源信息（名称/分类/描述/价格） → 平台审核上架 → 其他用户检索资源 → 查看详情 → 提交预约 → 资源拥有者审批 → 通过 → 线下交接使用 → 归还 → 流转记录归档

产教融合闭环

产业需求 → 科研课题 → 教学项目 → 人才培养 → 产业反馈

### 2.3 用户角色与权限设计

完成四类用户角色的功能权限划分：

学生

• 浏览科研项目列表，查看项目详情

• 申请加入科研项目

• 浏览闲置资源，预约使用资源

• 查看个人申请记录与预约记录

• 浏览学习资源，在线学习并记录进度

教师

• 发布科研项目，管理项目成员

• 审核学生加入申请

• 发布闲置资源，审批资源预约

• 上传教学资源

• 查看科研项目数据统计

企业

• 发布技术需求

• 浏览科研项目与人才

• 查看需求匹配进度

• 企业信息管理

管理员

• 用户管理（审核/禁用/角色分配）

• 内容审核（项目/资源/需求审核）

• 系统数据看板

• 平台配置管理

### 2.4 前端工程化配置

• 完成项目初始化与依赖安装

• 配置Vite构建工具（支持热更新与快速构建）

• 配置Element Plus按需引入（减小打包体积）

• 封装Axios请求工具（含请求/响应拦截器、统一错误处理）

• 配置Pinia状态管理（用户状态、应用状态）

• 配置Vue Router路由（含路由守卫，未登录自动跳转登录页）

## 三、明日工作计划（2026年6月18日）

| 序号 | 工作内容 | 负责人 | 预计产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搭建后端开发环境，配置application.yml | 待定 | 可运行的后端项目 |
| 2 | 执行SQL建表脚本，初始化数据库 | 待定 | 12张表创建完成 |
| 3 | 编写用户模块代码（实体类/Mapper/Service/Controller） | 待定 | 用户模块基础代码 |
| 4 | 编写JWT认证工具类与拦截器 | 待定 | 认证拦截功能完成 |
| 5 | 实现登录注册页面与前后端联调 | 待定 | 登录注册功能跑通 |
| 6 | 编写接口文档 | 待定 | Knife4j在线文档 |

## 四、备注

• 本日完成所有前端页面原型设计与业务流程梳理

• 明日正式进入编码开发阶段

• 前端工程化配置已完成，可随时启动页面开发

记录人：罗智峰，杨博文

日期：2026年6月17日

记录人：罗智峰，杨博文
日期：2026年6月