# 智汇桥项目开发日志 - Day 4

AI 驱动的产学研用一体化智慧协同系统

# 「智汇桥」——AI驱动的产学研用一体化智慧协同系统

# 开发日志文档（Day 4）

## 一、项目基本信息

| 项目名称 | 智汇桥——AI驱动的产学研用一体化智慧协同系统 |
| --- | --- |
| 项目定位 | 连接教师、学生、实验室与校企资源，打造师-生-机协同的智慧校园中心 |
| 核心模块 | 科研项目智能撮合、校园闲置资源流转、教学辅助个性化支持 |
| 技术路线 | Spring Boot 3 + Vue 3 + MySQL 8.0 + Redis |
| 开发周期 | 2026年6月—9月 |
| 文档日期 | 2026年6月18日 |

## 二、今日工作内容

### 2.1 后端开发环境搭建

• 完成Spring Boot项目初始化，配置JDK 17

• 编写application.yml配置文件，配置MySQL数据源、Redis连接、MyBatis-Plus参数

• 配置Druid连接池，设置初始连接数、最大连接数、超时时间等参数

• 验证数据库连接成功，测试CRUD基础操作

### 2.2 数据库初始化

• 执行12张核心表的建表SQL脚本，所有表创建成功

• 初始化基础数据：角色表预置四种角色（学生/教师/企业/管理员）

• 创建管理员测试账号，用于后续功能验证

### 2.3 用户模块代码编写

完成用户模块的基础开发：

• 实体类：User、Role、UserRole，配置MyBatis-Plus注解（@TableName、@TableId、@TableField）

• Mapper层：编写UserMapper、RoleMapper、UserRoleMapper，继承MyBatis-Plus BaseMapper

• Service层：编写UserService及实现类，实现注册、登录、信息查询、信息更新等方法

• Controller层：编写UserController，暴露注册、登录、获取用户信息、更新用户信息、修改密码五个接口

• 密码加密：集成BCryptPasswordEncoder，实现密码加密存储

### 2.4 JWT认证实现

• 编写JwtUtil工具类，实现Token生成、解析、验证功能

• 编写JwtAuthenticationFilter过滤器，拦截请求并验证Token有效性

• 配置SecurityConfig，放行登录注册接口，其他接口需认证访问

• 编写统一响应结果类（Result），规范API返回格式（code/message/data）

• 编写全局异常处理器，统一处理业务异常与参数校验异常

### 2.5 接口调试

• 使用Postman测试用户注册接口，数据正常写入数据库

• 测试用户登录接口，成功返回Token

• 测试携带Token访问用户信息接口，正常返回用户数据

• 验证Token过期、无效Token等异常场景，返回正确的错误提示

## 三、待解决问题

1. 跨域配置待添加，后续前端联调时需配置CORS

2. 登录接口是否需要增加验证码功能，待团队讨论

## 四、明日工作计划（2026年6月19日）

| 序号 | 工作内容 | 预计产出 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 编写科研撮合模块实体类与Mapper | 数据访问层代码完成 |
| 2 | 编写科研项目发布、列表查询、申请加入接口 | 科研模块核心接口完成 |
| 3 | 前端登录注册页面开发 | 登录注册页面完成 |
| 4 | 前后端登录注册联调 | 登录注册功能跑通 |

## 五、备注

• 今日正式进入编码开发阶段，用户模块已全部完成

• 后端接口通过Postman验证通过，具备前后端联调条件

• 明日将推进科研撮合模块开发与前端页面实现

记录人：罗智峰，杨博文

日期：2026年6月18日

记录人：罗智峰，杨博文
日期：2026年6月